**Ata de Sprint (Dailys)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Participantes Presentes | Participantes Ausentes | Justificativa | Assuntos discutidos |
| 25/09/2023 | Caio Araruna  Gabriel Gonçalves Gabriela Severino  Hosana Flores  Nathalia Florêncio  Samarah Costa | -- | -- | Foi definido que todos irão realizar commits durante o projeto, separamos as tarefas da semana para todos os integrantes.  Levantamento de dúvidas sobre a realização da criação do site. |
| 26/09/2023 | Caio Araruna  Gabriel Gonçalves Gabriela Severino  Hosana Flores  Nathalia Florêncio  Samarah Costa | -- | -- | Atualizações sobre as tarefas em andamento, todas as tarefas foram vistas por todos os integrantes. |
| 27/09/2023 | Caio Araruna  Gabriel Gonçalves Gabriela Severino  Hosana Flores  Nathalia Florêncio  Samarah Costa | -- | -- | Atualizações sobre as tarefas em andamento, ideias para o desenvolvimento da documentação e do site estático. Foi concluído o Product Backlog da Sprint2 com possíveis alterações, Sprint Backlog 2A, definidas no plano de ação semanal. |
| 28/09/2023 | Caio Araruna  Gabriel Gonçalves Gabriela Severino  Hosana Flores  Nathalia Florêncio  Samarah Costa | -- | -- | Atualizações sobre as tarefas em andamento, ajustes no Sprint Backlog 2B e no Product Backlog. |
| 29/09/2023 | Caio Araruna  Gabriel Gonçalves  Hosana Flores  Nathalia Florêncio  Samarah Costa | Gabriela Severino | Foi ao médico | Atualização das tarefas entregues, definição da Sprint Backlog 2B, troca de P.O e Scrum Master. |
| 02/10/2023 | Caio Araruna  Gabriel Gonçalves Gabriela Severino  Hosana Flores  Nathalia Florêncio  Samarah Costa | -- | -- | Atualização sobre as tarefas em andamento, compartilhamento do site estático e do Banco de Dados, observações no Product backlog e na documentação, e Retrospectve Reviw. |

**Plano de ação – para a próxima semana 2A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **O que fazer?** | **Prazo de Entrega** | **Responsável** |
| Product Backlog | 29/09 | Gabriel Gonçalves – **P.O** |
| Trello | 29/09 | Gabriela Severino |
| GitHub | 29/09 | Nathalia Florêncio |
| Documentação | 29/09 | Samarah Costa |
| Regras de condução | 29/09 | Caio Araruna |
| Sprint Backlog | 29/09 | Hosana Flores - **Master** |